FAT TECH

//  G R O W T H   H U B  //

MANUAL DE EXECUÇÃO

PALANTYR v4 sobre a infraestrutura FAT Tech

Passo a passo operacional com comandos reais

COMPANHEIRO OPERACIONAL DO BLUEPRINT

PALANTYR_BRAIN / 01_FATTECH_CORE / manual_execucao_v4.docx

Walfredo Figueiredo Neto  //  CEO

Januária — Minas Gerais — Brasil

Maio de 2026  //  v1.0

# Como usar este manual

Este documento é o companheiro operacional do blueprint Palantyr v4. O blueprint responde POR QUÊ e O QUÊ. Este manual responde COMO, em qual ordem, em qual host e com quais comandos. Foi construído para ser seguido linha a linha, do alto ao baixo, sem improvisação.

### Princípios de leitura

- Cada passo declara: objetivo, pré-requisitos, host de execução, comandos exatos, validação e rollback (quando aplicável).

- Os comandos são reais. Copie e cole. Substitua apenas variáveis explicitamente marcadas entre chaves {ASSIM}.

- Não pule a validação. Cada passo só está concluído quando a validação retorna o esperado. Pular validação é convidar falha em produção.

- O host está sempre declarado. Tarja superior de cada passo informa onde executar: Oracle Cloud, WSL Ubuntu, Windows PowerShell, navegador, etc.

- Comandos destrutivos têm aviso. Antes de executar, ler até o fim do passo.

### Hosts da operação FAT Tech

| Apelido | Onde está | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| ORACLE | Oracle Cloud ARM64 — IP 163.176.163.204 | Toda configuração de Docker, n8n, Evolution API, Postgres, deploy de serviços |
| WSL | WSL Ubuntu (Windows 11 + RTX 4060) | Dev local, Ollama, Git, build de skills, Claude Code |
| WIN | PowerShell ou cmd Windows nativo | Casos pontuais — instalação de Claude Desktop, configuração de drivers GPU |
| BROWSER | Navegador (Chrome) em qualquer host | Painéis SaaS — Cloudflare, Doppler, Slack, GitHub, Meta Business |
| CLAUDE | Claude Desktop | Execução de Skills, Computer Use, comandos operacionais do agente |

### Convenções de notação

| Notação | Significado |
| --- | --- |
| {VARIAVEL} | Variável que VOCÊ substitui antes de executar |
| → | Próximo subpasso dentro do mesmo passo |
| ✓ Validação | Comando de verificação — resultado esperado descrito |
| ⚠ Rollback | Como desfazer caso algo dê errado |
| 🔒 Segredo | Valor sensível — nunca commitar em Git, sempre Doppler |

# Pré-voo — inventário e validação do estado atual

Antes de iniciar a Fase 0, é mandatório validar o estado atual da infraestrutura. Os passos abaixo confirmam que cada componente do Palantyr v3 está acessível e operacional. Falha em qualquer um requer correção antes de prosseguir.

| PV-01 | Validar acesso SSH ao Oracle Cloud | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL — Objetivo: confirmar SSH funcional para Oracle e ver containers rodando.

WSL → Oracle

# Substituir {KEY_PATH} pelo caminho da sua chave Oracle

ssh -i {KEY_PATH} ubuntu@163.176.163.204

# Após conectar, listar containers ativos

docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'

✓ Validação — Devem aparecer pelo menos: n8n, evolution_api, postgres, nginx-proxy-manager, portainer. Status "Up" em todos.

| PV-02 | Validar Ollama local no WSL | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL — Objetivo: confirmar que Ollama responde e tem os modelos canônicos.

WSL

# Verificar serviço

systemctl --user status ollama 2>/dev/null || sudo systemctl status ollama

# Listar modelos instalados

ollama list

# Teste de inferência

ollama run gemma3:12b 'Responda apenas: OK' --verbose 2>&1 | tail -5

✓ Validação — ollama list mostra gemma3:12b e qwen2.5:14b. A inferência responde "OK" em menos de 10 segundos.

ATENÇÃO — Se Ollama não responde Reinicie com 'ollama serve &' em segundo plano. Se modelos faltarem, baixe com 'ollama pull gemma3:12b' (cerca de 8 GB) e 'ollama pull qwen2.5:14b' (cerca de 9 GB). Confirme espaço em disco antes — modelos ficam em ~/.ollama/models/.

| PV-03 | Validar Cloudflare DNS e Tunnel | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL — Objetivo: confirmar resolução DNS de subdomínios pltr e túnel ativo.

WSL

# Testar subdomínios principais

for sub in n8n evolution portainer nginx; do

echo -n "${sub}.pltr.fattech.com.br → "

dig +short ${sub}.pltr.fattech.com.br | head -1

done

# Testar HTTPS

curl -sI https://n8n.pltr.fattech.com.br | head -3

✓ Validação — Todos os subdomínios resolvem para IPs Cloudflare (172.x ou 104.x). HTTPS retorna 200, 301 ou 401, não erro.

| PV-04 | Validar acesso GitHub fattech org | 3 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL — Objetivo: confirmar gh CLI autenticado e org acessível.

WSL

# Verificar autenticação

gh auth status

# Listar repos da org

gh repo list fattech --limit 50

# Confirmar permissão de criar repo

gh api user --jq '.login'

✓ Validação — Auth status "Logged in to github.com". Listagem retorna repos existentes (mesmo que poucos). API retorna seu login.

| PV-05 | Inventário de credenciais necessárias | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER + bloco de notas — Objetivo: ter à mão todas as credenciais que serão usadas nas próximas 72h.

Liste em um arquivo temporário (NÃO commitar) as credenciais abaixo. Elas serão movidas para Doppler na Fase 0.

| Credencial | Onde obter | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| Meta System User Token (FAT Tech BM) | business.facebook.com → Configurações da Empresa → Usuários do Sistema | MCP Meta Marketing, CAPI |
| Meta App ID + Secret | developers.facebook.com → seu app | OAuth e callbacks |
| Google Ads Developer Token | ads.google.com → Ferramentas → Centro API | Reports e management |
| Google Cloud Service Account JSON | console.cloud.google.com → IAM → Service Accounts | Drive, Sheets, Ads |
| WhatsApp Number 9098369 (Evolution) | Painel Evolution já configurado | Disparo e atendimento — SAGRADO, não alterar |
| Kommo API Token | kommo.com → Integrações → API | CRM atual de qualificação |
| Cloudflare API Token (Zone:Edit) | dash.cloudflare.com → My Profile → API Tokens | Automação de DNS |
| Oracle SSH key | já no seu ~/.ssh/ | Acesso ao servidor |
| HostGator FTP/SSH | Painel HostGator | Apenas se editar site WordPress |
| Postgres Oracle (palantyr DB) | Variáveis do docker-compose atual | Conexão para schemas multi-tenant |

PERIGO — Tratamento obrigatório destes valores Não cole nenhum desses valores em Slack, WhatsApp, comentário em código, prompt de Claude online, ou arquivo .env commitado. Eles ficam no bloco de notas LOCAL por no máximo 4 horas — tempo de carregar no Doppler na Fase 0.

# Fase 0 — Fundações (7 dias)

A Fase 0 estabelece os trilhos sobre os quais tudo será construído: repositório versionado, gestão de segredos, workspace de comunicação operacional e estrutura canônica do PALANTYR_BRAIN. Ao final desta fase, qualquer Skill pode ser criada, versionada e disparada com segurança.

### Cronograma da Fase 0

| Dia | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repositório + estrutura | Repo palantyr-brain criado, estrutura canônica commitada |
| 2 | Segredos + comunicação | Doppler configurado, Slack workspace fattech operacional |
| 3 | Skills Registry v1 | Estrutura 20_SKILLS_GLOBAIS e _REGISTRY.md publicados |
| 4 | Migração de skills existentes | 4 skills (Mago Tráfego, Caçador, Mago Meta, Mago Supremo) versionadas |
| 5 | Documentação canônica | Blueprint v4 + manual + STACK_VIBE_CODING dentro do repo |
| 6 | Smoke test integrado | Skill simples disparada com sucesso (audit log preenchido) |
| 7 | Buffer + retrospectiva | Ajustes finais e ADR de Fase 0 escrito |

## Dia 1 — Repositório e estrutura canônica

| F0-01 | Criar repositório palantyr-brain no GitHub fattech | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

# Definir variáveis

export BRAIN_DIR=$HOME/fattech/palantyr-brain

mkdir -p $HOME/fattech && cd $HOME/fattech

# Criar repo privado na org

gh repo create fattech/palantyr-brain \

--private \

--description 'PALANTYR Brain — cofre canônico FAT Tech' \

--clone

cd palantyr-brain

git config user.name 'Walfredo Figueiredo Neto'

git config user.email 'wal@fattech.com.br'

✓ Validação — gh repo view fattech/palantyr-brain retorna o repo. Pasta local existe em ~/fattech/palantyr-brain.

| F0-02 | Criar estrutura canônica de diretórios | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR

# Estrutura canônica

mkdir -p 01_FATTECH_CORE/governanca

mkdir -p 10_CLIENTES/_TEMPLATE_

mkdir -p 20_SKILLS_GLOBAIS/{tracking,copy,trafego,crm,conteudo,devops}

mkdir -p 30_PROJETOS_INTERNOS/{resenha_barranqueira,fat_tech_crm,mcp_gateway}

mkdir -p 40_DEVOPS/{runbooks,snippets,postmortems,adr}

mkdir -p 90_AUDIT

mkdir -p 99_INBOX

# Tenants iniciais (vazios — preenchemos na Fase 1)

for cliente in silva_rocha wiserh fufikids da_modas musa_moda_intima \

braseiro_bbq ozovitae marli_mello schellworth_rodrigues; do

mkdir -p 10_CLIENTES/$cliente

done

tree -L 2 -d

✓ Validação — tree -L 2 mostra todos os 6 diretórios numerados e 9 subdirs em 10_CLIENTES.

| F0-03 | Criar .gitignore e arquivos sentinela | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR

cat > .gitignore <<'EOF'

# Segredos NUNCA no Git — sempre via Doppler

*.env

*.env.local

.env*

*credentials*

*secret*

*token*

*.key

*.pem

# Sistema operacional

.DS_Store

Thumbs.db

# Obsidian local

.obsidian/workspace*

.obsidian/cache

.trash/

# Build artifacts

node_modules/

__pycache__/

*.pyc

.venv/

# Audit logs locais (vão para Postgres em produção)

90_AUDIT/local/

# Inbox bruto pode conter PII

99_INBOX/raw/

EOF

# README raiz

cat > README.md <<'EOF'

# PALANTYR_BRAIN

Cofre canônico da operação FAT Tech.

Documento mestre: `01_FATTECH_CORE/arquitetura_v4.docx`

Manual: `01_FATTECH_CORE/manual_execucao_v4.docx`

## Estrutura

\`\`\`

01_FATTECH_CORE/      — manifesto, identidade, governança

10_CLIENTES/          — um diretório por tenant

20_SKILLS_GLOBAIS/    — registry de skills versionadas

30_PROJETOS_INTERNOS/ — iniciativas FAT Tech

40_DEVOPS/            — runbooks, snippets, ADRs

90_AUDIT/             — trilhas de auditoria

99_INBOX/             — captura bruta

\`\`\`

Toda mudança passa por PR. Credenciais NUNCA aqui — apenas no Doppler.

EOF

# Manter dirs vazios no Git

find . -type d -empty ! -path './.git*' -exec touch {}/.gitkeep \;

git add -A

git commit -m 'chore: estrutura canônica inicial Palantyr v4'

git push origin main

✓ Validação — Push bem-sucedido. gh repo view fattech/palantyr-brain --web abre o repo no navegador com a estrutura visível.

| F0-04 | Conectar Obsidian ao repositório | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WIN + BROWSER

- Abrir Obsidian no Windows.

- Open another vault → Open folder as vault.

  - Selecionar pasta: \\wsl$\Ubuntu\home\{seu_user}\fattech\palantyr-brain (substituir {seu_user})

- Instalar plugins essenciais:

  - Templater (registrar templates do _TEMPLATE_)

  - Dataview (consultas dinâmicas sobre skills e tenants)

  - Obsidian Git (auto-commit a cada 15 min)

  - Tag Wrangler (curadoria de tags)

✓ Validação — Obsidian abre o vault, vê todos os diretórios, e o plugin Git mostra status "clean".

ATENÇÃO — Atenção ao path WSL no Windows Se o Windows não montar automaticamente o filesystem WSL em \\wsl$\, abrir o Explorador de Arquivos, digitar \\wsl$ na barra e o Ubuntu deve aparecer. Caso contrário, executar 'wsl --shutdown' e iniciar novamente.

## Dia 2 — Doppler e Slack

| F0-05 | Provisionar workspace Doppler | 15 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER + WSL

- Acessar dashboard.doppler.com → criar conta com email corporativo.

- Criar workspace 'fattech'.

- Criar projetos iniciais:

  - palantyr-core — credenciais compartilhadas (Cloudflare, GitHub, Oracle)

  - palantyr-clientes — projeto pai dos tenants (subconfigs por cliente)

  - palantyr-internal — projetos internos FAT Tech (Resenha, CRM, MCP Gateway)

- Para cada projeto, criar três ambientes: dev, stg, prd.

Em seguida, instalar Doppler CLI no WSL:

WSL

# Instalar CLI

curl -Ls https://cli.doppler.com/install.sh | sudo sh

# Login (abre navegador)

doppler login

# Validar

doppler me

✓ Validação — doppler me retorna seu usuário Doppler.

| F0-06 | Carregar credenciais inventariadas no Doppler | 20 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER

No painel Doppler, projeto palantyr-core, ambiente prd, criar os secrets abaixo. NÃO digitar via CLI (deixa histórico). Sempre via painel web.

| Nome do secret | Valor (do inventário PV-05) |
| --- | --- |
| META_SYSTEM_USER_TOKEN | Token do System User da BM FAT Tech |
| META_APP_ID | ID do app Meta FAT Tech |
| META_APP_SECRET | App Secret |
| GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN | Developer token |
| GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON | JSON inteiro do service account (sem quebras) |
| EVOLUTION_API_KEY | Key da Evolution API atual |
| EVOLUTION_WHATSAPP_NUMBER | 9098369 — número sagrado |
| KOMMO_API_TOKEN | Token Kommo CRM |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | Zone:Edit token |
| POSTGRES_PALANTYR_URL | postgres://user:pass@163.176.163.204:5432/palantyr |
| GITHUB_TOKEN | Personal access token org-scoped |

✓ Validação — Painel Doppler mostra 11+ secrets em palantyr-core/prd.

PERIGO — Após carregar — apagar o bloco de notas As credenciais do inventário PV-05 não devem mais existir em arquivo de texto puro local. Após confirmar todos os secrets no Doppler, apagar definitivamente o bloco de notas usado no inventário.

| F0-07 | Configurar Slack workspace fattech | 20 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER

- Acessar slack.com/get-started → criar workspace 'fattech'.

- Adicionar email primário do CEO.

- Criar canais iniciais:

| Canal | Propósito |
| --- | --- |
| #ops | Operação geral, alertas do agente, decisões arquiteturais |
| #audit | Eventos do audit log (ações críticas do agente) |
| #inspiracao | Mineração diária de criativos virais |
| #cli-silva-rocha | Tenant Silva & Rocha — métricas, relatórios, anomalias |
| #cli-wiserh | Tenant WiseRH (Impulse BPO L99) |
| #cli-fufikids | Tenant Fufikids |
| #cli-da-modas | Tenant DA Modas |
| #cli-musa | Tenant Musa Moda Íntima |
| #cli-braseiro | Tenant Braseiro BBQ |
| #cli-ozovitae | Tenant Ozovitae |
| #cli-marli | Tenant Marli Mello (Santuário da Beleza) |
| #cli-schellworth | Tenant Schellworth & Rodrigues |
| #dev-palantyr | Desenvolvimento da própria infra (não confundir com #ops) |
| #dev-mcp-gateway | Construção do MCP Gateway |

- Em Apps → adicionar 'Doppler' e 'GitHub'.

- Em Apps → buscar 'Slack MCP' (oficial Anthropic) — guardar OAuth token gerado, carregar no Doppler como SLACK_BOT_TOKEN.

✓ Validação — Slack workspace acessível em fattech.slack.com com todos os canais criados. SLACK_BOT_TOKEN salvo no Doppler.

## Dia 3 — Skills Registry v1

| F0-08 | Criar Skills Registry e template canônico | 15 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR/20_SKILLS_GLOBAIS

cat > _REGISTRY.md <<'EOF'

# Skills Registry — Palantyr v4

Índice canônico de todas as skills versionadas da FAT Tech.

Toda skill nova é adicionada aqui via PR.

## Convenções

- ID em snake_case

- Versionamento semver (1.2.0)

- Status: draft | hml | producao | deprecated

- Categoria: tracking | copy | trafego | crm | conteudo | devops

## Skills em produção

| Skill ID | Versão | Categoria | Trigger natural | LLM | Custo médio |

|----------|--------|-----------|-----------------|-----|-------------|

| _(vazio — preenchido após F0-09)_ |

## Skills em homologação

_(vazio)_

## Skills depreciadas

_(vazio)_

EOF

Criar o template canônico para novas skills:

WSL

cd $BRAIN_DIR/20_SKILLS_GLOBAIS

cat > _TEMPLATE_skill.md <<'EOF'

---

skill_id: nome_da_skill

versao: 0.1.0

status: draft

categoria: trafego

tags: [meta, relatorio]

autor: Mago Supremo

criado_em: YYYY-MM-DD

atualizado_em: YYYY-MM-DD

trigger:

natural:

- "frase de invocação 1"

- "/comando_curto"

cron: []

webhook: []

inputs:

obrigatorios:

- cliente_slug

opcionais:

- periodo

outputs:

- tipo: arquivo

formato: pdf

destino: drive://relatorios/

mcps_required:

- meta_marketing_api

llm_requirement: simples

permissoes: confirmar

audit: obrigatorio

custo_estimado_tokens: 1500

---

# Skill: Nome legível

## Objetivo

[O que a skill faz, em uma frase]

## Pré-condições

[O que precisa estar verdade antes]

## Prompt operacional

[Prompt que vai para o LLM]

## Pós-execução

[O que precisa ser registrado, notificado, atualizado]

EOF

git add _REGISTRY.md _TEMPLATE_skill.md

git commit -m 'feat(skills): registry inicial e template canônico'

git push

✓ Validação — Arquivos visíveis no GitHub.

| F0-09 | Criar template canônico de tenant | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR/10_CLIENTES/_TEMPLATE_

cat > briefing.md <<'EOF'

---

tenant_slug: TEMPLATE

razao_social: ""

cnpj: ""

contato_principal: ""

whatsapp_principal: ""

email_principal: ""

inicio_contrato: ""

plano: ""

mensalidade_brl: 0

canal_slack: "#cli-TEMPLATE"

grupo_whatsapp_id: ""

doppler_namespace: "palantyr-clientes/TEMPLATE"

postgres_schema: "TEMPLATE"

---

# Briefing — {Razão Social}

## Sobre o cliente

[História, posicionamento, segmento]

## Produtos / serviços

[O que vende, ticket médio, sazonalidades]

## Persona / ICP

[Quem é o cliente do cliente]

## Acessos liberados

- Meta BM: __SIM__/NÃO

- Google Ads: __SIM__/NÃO

- Site/WP: __SIM__/NÃO

- Pixel/CAPI: __SIM__/NÃO

## Histórico

[O que já foi feito, o que deu certo, o que falhou]

EOF

cat > metricas_alvo.md <<'EOF'

# Métricas alvo

## KPIs primários

- CPA alvo: R$ ___

- ROAS alvo: ___x

- Volume mensal de leads: ___

## KPIs secundários

- CTR mínimo: ___%

- CPM máximo: R$ ___

- Taxa de conversão LP: ___%

EOF

cat > playbook.md <<'EOF'

# Playbook operacional

## Skills habilitadas

- [ ] relatorio_meta_semanal

- [ ] qualificar_lead

- [ ] criativo_ig (se aplicável)

## Cadência de relatórios

- Semanal: sábado 09h via Slack + grupo WhatsApp

- Mensal: dia 1 via PDF formal

## Escalation

- Anomalia detectada → #cli-{slug} + DM para Sir Wal

- Cliente sinaliza insatisfação → DM imediato para Sir Wal

EOF

cat > credenciais.ref.md <<'EOF'

# Referências de credenciais (NÃO conter valores)

Todas as credenciais deste cliente estão no Doppler:

\`palantyr-clientes/{tenant_slug}/prd\`

## Variáveis esperadas

- META_AD_ACCOUNT_ID

- META_PIXEL_ID

- GOOGLE_ADS_CUSTOMER_ID

- KOMMO_PIPELINE_ID

- WEBSITE_URL

EOF

touch auditoria.log

echo "# Audit log local — sincronizado com Postgres palantyr.audit_log" > auditoria.log

git add -A

git commit -m 'feat(tenants): template canônico de tenant'

git push

✓ Validação — 4 arquivos criados em 10_CLIENTES/_TEMPLATE_/.

## Dia 4 — Migração das skills existentes

As quatro skills já em uso (Mago do Tráfego, Caçador de Leads, Mago do Meta, Mago Supremo) serão migradas para o formato canônico v4. O processo é o mesmo para todas — descrito uma vez em F0-10 e replicado nas variações F0-11 a F0-13.

| F0-10 | Migrar 'Mago do Tráfego' para formato v4 | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR/20_SKILLS_GLOBAIS/trafego

# Copiar template

cp ../_TEMPLATE_skill.md gestao_trafego_diaria.md

Em seguida, editar gestao_trafego_diaria.md com o frontmatter abaixo (em VSCode ou Obsidian):

skill markdown

---

skill_id: gestao_trafego_diaria

versao: 1.0.0

status: producao

categoria: trafego

tags: [meta, google_ads, gestao_diaria, otimizacao]

autor: Mago Supremo

criado_em: 2026-05-27

atualizado_em: 2026-05-27

trigger:

natural:

- "rodar gestao diaria do tenant {slug}"

- "/gestao {slug}"

cron:

- "0 8 * * *"   # todo dia 08h

inputs:

obrigatorios:

- cliente_slug

opcionais:

- acao_especifica   # 'somente_relatorio' | 'somente_otimizacao' | 'tudo'

outputs:

- tipo: mensagem

destino: slack://cli-{cliente_slug}

- tipo: registro

destino: postgres://palantyr.audit_log

mcps_required:

- meta_marketing_api

- google_ads_api

- slack

llm_requirement: complexo

permissoes: confirmar_acoes_destrutivas

audit: obrigatorio

custo_estimado_tokens: 4000

---

# Skill: Gestão de Tráfego Diária

## Objetivo

Auditar campanhas ativas do cliente, identificar anomalias

(CPA acima do alvo, CTR abaixo do piso, frequência alta),

sugerir otimizações e — se autorizado — aplicá-las.

[Colar abaixo o conteúdo do prompt original Mago do Tráfego,

adaptado para receber cliente_slug como variável]

Após editar, atualizar o registry:

WSL

# Atualizar _REGISTRY.md adicionando linha:

# | gestao_trafego_diaria | 1.0.0 | trafego | "rodar gestao diaria" | complexo | ~R$ 0,12 |

cd $BRAIN_DIR

git add 20_SKILLS_GLOBAIS/

git commit -m 'feat(skills): migra Mago do Tráfego para gestao_trafego_diaria@1.0.0'

git push

✓ Validação — Arquivo gestao_trafego_diaria.md no GitHub, com frontmatter válido (YAML lint passa). Registry atualizado.

| F0-11 | Migrar 'Caçador de Leads' (prospecção) | 30 min |
| --- | --- | --- |

Mesmo processo do F0-10. Variações:

| Campo | Valor para esta skill |
| --- | --- |
| skill_id | prospeccao_b2b_local |
| categoria | crm |
| trigger.natural | "caça leads em {nicho} {regiao}" |
| mcps_required | apify (eventual), google_drive, slack |
| llm_requirement | medio |
| custo_estimado_tokens | 3000 |

ATENÇÃO — Compliance LGPD desta skill Esta skill coleta dados de empresas via fontes públicas. Base legal: legítimo interesse. Retenção: 12 meses. Adicionar nota no header da skill: 'Os dados coletados destinam-se exclusivamente a contato comercial inicial e são descartados após 12 meses ou opt-out'.

| F0-12 | Migrar 'Mago do Meta' (subida e otimização) | 30 min |
| --- | --- | --- |

Variações:

| Campo | Valor para esta skill |
| --- | --- |
| skill_id | subir_campanha_meta |
| categoria | trafego |
| trigger.natural | "sobe campanha de {produto} no padrão {clientes_slug}" |
| mcps_required | meta_marketing_api, google_drive |
| llm_requirement | complexo |
| permissoes | confirmar_sempre — campanha publicada custa dinheiro |
| custo_estimado_tokens | 5000 |

| F0-13 | Migrar 'Mago Supremo' (orquestrador) | 20 min |
| --- | --- | --- |

O Mago Supremo NÃO vira uma skill executora — vira o SYSTEM PROMPT do agente. Ele deve ser referenciado, não invocado.

WSL

cd $BRAIN_DIR/01_FATTECH_CORE

mkdir -p prompts

cp $BRAIN_DIR/20_SKILLS_GLOBAIS/_TEMPLATE_skill.md prompts/_TEMPLATE_prompt.md

# Criar o system prompt canônico

cat > prompts/system_mago_supremo.md <<'EOF'

---

prompt_id: mago_supremo

versao: 2.6.0

papel: system_prompt

escopo: agente_orquestrador_principal

atualizado_em: 2026-05-27

---

# System Prompt — Mago Supremo das IAs

[Colar aqui o WAL_Prompt_v2_5_texto_1.txt já existente,

adaptado para referenciar:

- A estrutura PALANTYR_BRAIN

- O registry de skills

- A camada de routing de LLM

- O audit log obrigatório]

EOF

git add prompts/

git commit -m 'feat(prompts): registra Mago Supremo como system prompt versionado'

git push

✓ Validação — 4 skills + 1 system prompt versionados no Git. Registry refletindo o estado real.

## Dia 5 — Documentação canônica no repo

| F0-14 | Mover blueprint v4 e manual para 01_FATTECH_CORE | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR/01_FATTECH_CORE

# Copiar o blueprint (que está em /mnt/user-data/outputs)

# Para o ambiente de produção, fazer upload via Obsidian ou cp direto

cp /caminho/para/PALANTYR_v4_Blueprint.docx ./arquitetura_v4.docx

cp /caminho/para/Manual_Execucao_v4.docx ./manual_execucao_v4.docx

# Manifesto

cat > manifesto.md <<'EOF'

# Manifesto FAT Tech — Palantyr v4

## Nossa tese

Engenharia de sistemas aplicada à aquisição.

Cada lead é um pacote. Cada cliente é um tenant.

Cada decisão é versionada.

## Princípios inegociáveis

1. Soberania de infraestrutura

2. Multi-tenant by design

3. Stateless agent, stateful brain

4. Skills versionadas

5. Auditoria total

6. LLM roteado por tarefa

7. Computer Use é exceção

8. Compliance LGPD declarado

## Documentos canônicos

- arquitetura_v4.docx — o blueprint

- manual_execucao_v4.docx — o manual de execução

- governanca/lgpd.md — bases legais e retenção

- governanca/seguranca.md — políticas de segredos

- governanca/auditoria.md — schema e procedimentos do audit log

EOF

# Identidade visual canônica

cat > identidade_visual.md <<'EOF'

# Identidade visual FAT Tech

## Paleta

- Background: #06060e (near-black cyberpunk)

- Primário: #00f0ff (neon cyan) — em DOCX usar #00B8C4

- Secundário: #ff2d78 (hot pink/magenta) — em DOCX usar #C42060

- Texto neutro: #1A1A24 (graphite)

- Apoio: #808088 (silver)

## Tipografia

- Display: Orbitron (web), Aptos Display (Office)

- Body: Rajdhani (web), Calibri (Office)

- Mono: JetBrains Mono (code), Consolas (Office)

## Aesthetic

Cyberpunk técnico, mas legível.

Glows radiais sobre near-black.

Cantos geométricos.

Sem gradientes pasteis.

EOF

git add -A

git commit -m 'docs: blueprint v4, manual, manifesto e identidade visual canônicos'

git push

✓ Validação — Documentos visíveis no GitHub e no Obsidian.

| F0-15 | Criar governança inicial (LGPD, segurança, auditoria) | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL + Obsidian

Criar três documentos de governança em 01_FATTECH_CORE/governanca/. Eles serão expandidos na Fase 4, mas precisam existir desde já como referência:

WSL

cd $BRAIN_DIR/01_FATTECH_CORE/governanca

cat > lgpd.md <<'EOF'

# Política LGPD — FAT Tech

DPO: Walfredo Figueiredo Neto (CEO)

Email: dpo@fattech.com.br

Atualizada em: 2026-05-27

## Bases legais por tipo de dado

| Tipo | Base legal | Retenção |

|------|-----------|----------|

| Lead inbound (form opt-in) | Consentimento | 24 meses |

| Lead outbound (CNPJ público) | Legítimo interesse | 12 meses |

| Cliente ativo | Execução de contrato | Vigência + 5 anos |

| Conversas WhatsApp | Consentimento (lead iniciou) | 12 meses |

| Audit log Palantyr | Legítimo interesse (segurança) | 5 anos |

## Direitos do titular

SLA de atendimento: 48 horas

Canal: dpo@fattech.com.br

## Subprocessadores declarados

- Oracle Cloud (Brasil)

- Cloudflare (USA)

- Anthropic (USA)

- OpenAI (USA)

- Meta (USA)

- Google (USA)

- Doppler (USA)

EOF

cat > seguranca.md <<'EOF'

# Política de Segurança — FAT Tech

## Gestão de segredos

- TUDO no Doppler — namespace por tenant

- ZERO segredos em Git, código, prompts ou .env locais

- Rotação obrigatória a cada 90 dias

- Acesso por princípio do menor privilégio

## Acesso à infraestrutura

- Oracle Cloud: SSH key only, fail2ban ativo

- GitHub: 2FA obrigatório, branch protection na main

- Doppler: SSO + 2FA

- Slack: SSO + 2FA

## Incidentes

- Vazamento suspeito → revogar credencial em <15min

- Postmortem obrigatório em 40_DEVOPS/postmortems/

- Comunicação ao titular em até 72h se PII envolvida

EOF

cat > auditoria.md <<'EOF'

# Política de Auditoria — Palantyr v4

## Schema canônico (Postgres palantyr.audit_log)

[copiar da Parte 6 do blueprint v4]

## Eventos auditados

- TODA execução de Skill

- TODA chamada de MCP custom

- TODA decisão de roteamento LLM

- TODA mudança de credencial via Doppler

- TODO acesso a tenant fora da jornada normal

## Imutabilidade

- Hash encadeado entre registros

- Append-only via trigger Postgres

- Backup diário cifrado em Oracle Object Storage

EOF

git add .

git commit -m 'docs(governanca): LGPD, segurança e auditoria — versão inicial'

git push

✓ Validação — Três arquivos em 01_FATTECH_CORE/governanca/, visíveis no GitHub.

## Dia 6 — Smoke test integrado

| F0-16 | Instalar Claude Desktop e conectar aos MCPs | 15 min |
| --- | --- | --- |

Host: WIN

- Baixar Claude Desktop de claude.ai/download (instalar no Windows nativo, não WSL).

- Login com conta Anthropic FAT Tech.

- Settings → Developer → Edit Config — vai abrir claude_desktop_config.json.

- Substituir conteúdo por:

claude_desktop_config.json

{

"mcpServers": {

"slack": {

"command": "npx",

"args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-slack"],

"env": {

"SLACK_BOT_TOKEN": "{COLAR_DO_DOPPLER}",

"SLACK_TEAM_ID": "{TEAM_ID_DO_WORKSPACE}"

}

},

"filesystem": {

"command": "npx",

"args": [

"-y",

"@modelcontextprotocol/server-filesystem",

"\\\\wsl$\\Ubuntu\\home\\{seu_user}\\fattech\\palantyr-brain"

]

},

"github": {

"command": "npx",

"args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],

"env": {

"GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "{COLAR_DO_DOPPLER}"

}

}

}

}

- Salvar arquivo, reiniciar Claude Desktop completamente.

- Em Settings → Developer, confirmar status 'running' para os 3 MCPs.

✓ Validação — No chat do Claude Desktop, perguntar: "Liste os arquivos em 01_FATTECH_CORE". Deve responder com a estrutura do PALANTYR_BRAIN.

ATENÇÃO — Erro comum Se o MCP filesystem não enxergar a pasta, é problema de path Windows-vs-WSL. Verificar que o path no JSON usa \\wsl$\Ubuntu\... com barras duplas escapadas (na verdade quatro: \\\\). Alternativa: mover o brain para uma pasta nativa Windows e fazer git pull lá.

| F0-17 | Smoke test 1 — Listagem via MCP | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: CLAUDE — Comando ao agente:

prompt no Claude Desktop

Liste todas as skills atualmente em produção no

PALANTYR_BRAIN/20_SKILLS_GLOBAIS/. Para cada uma,

extraia: skill_id, versão, categoria e trigger natural primário.

Formate como tabela markdown.

✓ Validação — Claude lê os 4 arquivos via MCP filesystem, extrai o frontmatter e devolve tabela com 4 linhas (gestao_trafego_diaria, prospeccao_b2b_local, subir_campanha_meta, system_mago_supremo).

| F0-18 | Smoke test 2 — Mensagem no Slack via MCP | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: CLAUDE

prompt no Claude Desktop

Poste no canal #ops do Slack a seguinte mensagem:

"✅ Smoke test F0-18 — Palantyr v4 Fase 0 operacional.

4 skills versionadas, Doppler ativo, MCPs filesystem+slack+github

conectados. Próxima fase: multi-tenant."

✓ Validação — Mensagem aparece no #ops com timestamp coerente. Pode ser enviada pelo bot ou pelo seu próprio usuário, ambos são aceitáveis nesta fase.

| F0-19 | Smoke test 3 — Commit via MCP GitHub | 5 min |
| --- | --- | --- |

Host: CLAUDE

prompt no Claude Desktop

Crie um arquivo em fattech/palantyr-brain no path

99_INBOX/2026-05-27_smoke_test_f0.md com o conteúdo:

# Smoke Test F0 — concluído

Data: 2026-05-27

Status: aprovado

Observações: três MCPs operacionais

Faça o commit direto na branch main com a mensagem:

"test(smoke): F0-19 validação via MCP GitHub"

✓ Validação — git pull no WSL traz o arquivo novo. Histórico do GitHub mostra o commit autorado pelo bot.

## Dia 7 — ADR e fechamento da Fase 0

| F0-20 | Escrever ADR-0001 — fechamento da Fase 0 | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL + Obsidian

WSL

cd $BRAIN_DIR/40_DEVOPS/adr

cat > 0001-fase-zero-fundacoes.md <<'EOF'

# ADR-0001 — Fase 0 Concluída: Fundações Palantyr v4

**Data**: 2026-05-27

**Status**: Aceito

**Autor**: Walfredo Figueiredo Neto

## Contexto

Migração da FAT Tech da operação Palantyr v3 (infraestrutura)

para Palantyr v4 (camada de inteligência operacional multi-tenant).

## Decisões tomadas

1. Repositório canônico: github.com/fattech/palantyr-brain (privado)

2. Estrutura de pastas: 01_FATTECH_CORE, 10_CLIENTES, 20_SKILLS_GLOBAIS,

30_PROJETOS_INTERNOS, 40_DEVOPS, 90_AUDIT, 99_INBOX

3. Gestão de segredos: Doppler (não HashiCorp Vault)

4. Comunicação operacional: Slack (workspace fattech)

5. Cliente Desktop: Claude Desktop no Windows (não Claude.ai web)

6. MCPs ativos na Fase 0: filesystem, slack, github

## Consequências

- Toda credencial sai dos .env locais e vai para Doppler

- Toda skill nova passa por PR no GitHub

- WhatsApp pessoal deixa de ser canal operacional (vira pessoal)

- Slack #ops vira mission control

## Pendências para Fase 1

- Multi-tenant Postgres (schemas por cliente)

- Cofre Doppler com namespaces por tenant

- Audit log table no Postgres

- Router de Intent (parser de comandos)

- Onboarding técnico de Silva & Rocha + WiseRH

## Aprovação

Aprovado por: Walfredo Figueiredo Neto (CEO)

EOF

git add .

git commit -m 'docs(adr): ADR-0001 fechamento da Fase 0'

git push

✓ Validação — ADR commitada. Postar resumo no #ops via Slack.

VALIDAÇÃO — Fase 0 concluída — checklist final Antes de avançar para Fase 1, garantir: (a) gh repo view fattech/palantyr-brain mostra repo populado; (b) doppler secrets em palantyr-core/prd lista 11+ secrets; (c) Slack workspace fattech tem 14 canais; (d) Claude Desktop com 3 MCPs ativos; (e) 4 skills versionadas + 1 system prompt; (f) ADR-0001 commitada.

# Fase 1 — Multi-tenant funcional (14 dias)

A Fase 1 transforma o vault canônico em operação multi-tenant real. Cada cliente passa a ter: cofre próprio no Doppler, schema próprio no Postgres, canal Slack próprio, fila lógica própria, audit log próprio. Ao final desta fase, dois tenants pilotos (Silva & Rocha e WiseRH) estarão operacionais com a primeira Skill validada em produção.

### Cronograma da Fase 1

| Dia | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Postgres palantyr DB | DB criado, role palantyr_app, RLS configurado |
| 3-4 | Audit log + hash chain | Tabela palantyr.audit_log com triggers de hash |
| 5-6 | Doppler multi-tenant | Namespaces fattech/clientes/{slug}/prd para todos |
| 7-8 | Router de Intent (v1) | Serviço básico que identifica tenant e skill |
| 9-10 | Onboarding Silva & Rocha | Tenant completo + skill relatorio_meta_semanal |
| 11-12 | Onboarding WiseRH | Tenant completo + skill diagnostico_anomalia |
| 13-14 | Validação e ADR-0002 | Smoke tests E2E + ADR fechando a fase |

## Dias 1-2 — Provisionar Postgres palantyr DB

| F1-01 | Criar database e roles no Postgres do Oracle | 20 min |
| --- | --- | --- |

Host: ORACLE

ORACLE → docker exec

# Conectar ao Postgres do Palantyr v3 (já rodando)

docker exec -it postgres psql -U postgres

# Dentro do psql:

CREATE DATABASE palantyr;

CREATE ROLE palantyr_app WITH LOGIN PASSWORD '{SENHA_FORTE}';

GRANT CONNECT ON DATABASE palantyr TO palantyr_app;

\\c palantyr

CREATE SCHEMA palantyr;

GRANT USAGE ON SCHEMA palantyr TO palantyr_app;

GRANT CREATE ON SCHEMA palantyr TO palantyr_app;

-- Extensão para hash chain do audit log

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

-- Extensão para embeddings (Fase 2)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

\\q

✓ Validação — \l lista "palantyr" e \du lista "palantyr_app". Após sair, atualizar Doppler com a senha em POSTGRES_PALANTYR_PASSWORD.

ROLLBACK — Rollback F1-01 Em caso de erro, executar: DROP DATABASE palantyr; DROP ROLE palantyr_app; e refazer.

| F1-02 | Criar schemas por tenant (placeholders) | 15 min |
| --- | --- | --- |

Host: ORACLE

ORACLE

docker exec -it postgres psql -U postgres -d palantyr

-- Schema por tenant — cada cliente tem o seu

CREATE SCHEMA silva_rocha;

CREATE SCHEMA wiserh;

CREATE SCHEMA fufikids;

CREATE SCHEMA da_modas;

CREATE SCHEMA musa_moda_intima;

CREATE SCHEMA braseiro_bbq;

CREATE SCHEMA ozovitae;

CREATE SCHEMA marli_mello;

CREATE SCHEMA schellworth_rodrigues;

-- palantyr_app pode usar todos

DO $$

DECLARE

s TEXT;

BEGIN

FOR s IN SELECT schema_name FROM information_schema.schemata

WHERE schema_name NOT IN ('palantyr','public','pg_catalog','information_schema','pg_toast')

LOOP

EXECUTE format('GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA %I TO palantyr_app', s);

END LOOP;

END$$;

\\dn

✓ Validação — \dn lista 9 schemas além de palantyr/public.

| F1-03 | Criar tabela palantyr.audit_log com hash chain | 20 min |
| --- | --- | --- |

Host: ORACLE

ORACLE

docker exec -it postgres psql -U postgres -d palantyr

CREATE TABLE palantyr.audit_log (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

ts              TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

tenant_slug     TEXT NOT NULL,

actor_type      TEXT NOT NULL CHECK (actor_type IN ('human','agent','cron','webhook')),

actor_id        TEXT,

skill_id        TEXT,

skill_version   TEXT,

command_raw     TEXT,

llm_used        TEXT,

mcps_used       TEXT[],

status          TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('ok','fail','partial','aborted')),

tokens_in       INTEGER,

tokens_out      INTEGER,

cost_usd        NUMERIC(10,6),

duration_ms     INTEGER,

result_summary  TEXT,

error_message   TEXT,

hash_prev       TEXT,

hash_self       TEXT NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_audit_tenant_ts ON palantyr.audit_log (tenant_slug, ts DESC);

CREATE INDEX idx_audit_skill_ts ON palantyr.audit_log (skill_id, ts DESC);

-- Trigger para append-only (impede UPDATE e DELETE)

CREATE FUNCTION palantyr.audit_immutable() RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

RAISE EXCEPTION 'audit_log is append-only';

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_audit_no_update BEFORE UPDATE ON palantyr.audit_log

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION palantyr.audit_immutable();

CREATE TRIGGER trg_audit_no_delete BEFORE DELETE ON palantyr.audit_log

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION palantyr.audit_immutable();

-- Trigger para hash encadeado

CREATE FUNCTION palantyr.audit_hash_chain() RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

prev_hash TEXT;

hash_input TEXT;

BEGIN

SELECT hash_self INTO prev_hash FROM palantyr.audit_log

ORDER BY id DESC LIMIT 1;

NEW.hash_prev := COALESCE(prev_hash, 'GENESIS');

hash_input := concat_ws('|',

NEW.ts::text, NEW.tenant_slug, NEW.actor_type, NEW.actor_id,

NEW.skill_id, NEW.command_raw, NEW.status, NEW.hash_prev

);

NEW.hash_self := encode(digest(hash_input, 'sha256'), 'hex');

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_audit_hash BEFORE INSERT ON palantyr.audit_log

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION palantyr.audit_hash_chain();

-- Permissão para palantyr_app

GRANT INSERT, SELECT ON palantyr.audit_log TO palantyr_app;

GRANT USAGE ON SEQUENCE palantyr.audit_log_id_seq TO palantyr_app;

Testar:

ORACLE

-- Inserção teste

INSERT INTO palantyr.audit_log

(tenant_slug, actor_type, actor_id, skill_id, command_raw, status)

VALUES

('_test_','human','wal','smoke_test','f1-03 setup','ok');

SELECT id, ts, tenant_slug, status, hash_prev, hash_self

FROM palantyr.audit_log;

-- Tentar UPDATE — deve falhar

UPDATE palantyr.audit_log SET status='fail' WHERE id=1;

-- ERRO esperado: audit_log is append-only

✓ Validação — Insert funciona, hash_prev='GENESIS', hash_self é SHA256 hex de 64 chars. UPDATE retorna erro.

## Dias 3-4 — Estrutura Doppler multi-tenant

| F1-04 | Criar namespaces Doppler por tenant | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER

- No Doppler, abrir projeto palantyr-clientes.

- Criar uma configuração por tenant: silva_rocha_prd, wiserh_prd, fufikids_prd, etc.

- Em cada configuração, criar os secrets canônicos do tenant:

| Secret | Valor (exemplo Silva & Rocha) |
| --- | --- |
| TENANT_SLUG | silva_rocha |
| POSTGRES_SCHEMA | silva_rocha |
| META_AD_ACCOUNT_ID | act_XXXXXXXXX |
| META_PIXEL_ID | XXXXXXXXXX |
| GOOGLE_ADS_CUSTOMER_ID | XXX-XXX-XXXX |
| KOMMO_PIPELINE_ID | XXXXX |
| WHATSAPP_GROUP_ID | 120363@g.us |
| SLACK_CHANNEL_ID | C0XXXXXXX (canal #cli-silva-rocha) |
| WEBSITE_URL | https://srgestaotributaria.com |
| CPA_ALVO_BRL | 350 |
| ROAS_ALVO | 3.0 |

✓ Validação — Cada tenant tem sua configuração com no mínimo 11 secrets. CLI test: doppler secrets --project palantyr-clientes --config silva_rocha_prd.

## Dias 5-7 — Router de Intent v1

| F1-05 | Criar serviço router-intent (Python FastAPI) | 60 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

mkdir -p $HOME/fattech/router-intent

cd $HOME/fattech/router-intent

# venv

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install fastapi uvicorn pydantic httpx pyyaml psycopg2-binary python-dotenv

pip freeze > requirements.txt

Criar app.py:

router-intent/app.py

# app.py

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel

import psycopg2, os, yaml, re, json

from datetime import datetime

app = FastAPI(title="Palantyr Router de Intent v1")

# Carrega registry de tenants e skills do brain

BRAIN = os.environ.get("BRAIN_PATH", "/home/ubuntu/fattech/palantyr-brain")

def list_tenants():

base = f"{BRAIN}/10_CLIENTES"

return [d for d in os.listdir(base)

if os.path.isdir(f"{base}/{d}") and not d.startswith("_")]

def list_skills():

skills = {}

base = f"{BRAIN}/20_SKILLS_GLOBAIS"

for root, _, files in os.walk(base):

for f in files:

if f.endswith(".md") and not f.startswith("_"):

path = f"{root}/{f}"

with open(path) as fp:

content = fp.read()

m = re.match(r"^---\n(.+?)\n---", content, re.S)

if not m: continue

meta = yaml.safe_load(m.group(1))

skills[meta["skill_id"]] = meta

return skills

class IntentRequest(BaseModel):

raw_command: str

actor_id: str

actor_type: str = "human"

@app.post("/intent")

def parse_intent(req: IntentRequest):

tenants = list_tenants()

skills = list_skills()

# Detectar tenant

tenant_detected = None

for t in tenants:

if t in req.raw_command.lower():

tenant_detected = t

break

# Detectar skill por trigger natural

skill_detected = None

for sid, meta in skills.items():

for trigger in meta.get("trigger", {}).get("natural", []):

pat = trigger.replace("{slug}","\\S+").replace("{cliente_slug}","\\S+")

if re.search(pat, req.raw_command, re.I):

skill_detected = sid

break

if skill_detected: break

if not tenant_detected:

raise HTTPException(400, "Tenant não identificado no comando")

if not skill_detected:

raise HTTPException(400, "Skill não identificada")

skill_meta = skills[skill_detected]

# Audit

log_audit(tenant_detected, req.actor_type, req.actor_id,

skill_detected, skill_meta.get("versao","?"),

req.raw_command, "intent_parsed")

return {

"tenant": tenant_detected,

"skill_id": skill_detected,

"skill_version": skill_meta.get("versao"),

"llm_requirement": skill_meta.get("llm_requirement","simples"),

"mcps_required": skill_meta.get("mcps_required",[]),

"permissoes": skill_meta.get("permissoes","confirmar"),

}

def log_audit(tenant, atype, aid, sid, sver, cmd, status):

conn = psycopg2.connect(os.environ["POSTGRES_PALANTYR_URL"])

cur = conn.cursor()

cur.execute("""

INSERT INTO palantyr.audit_log

(tenant_slug, actor_type, actor_id, skill_id, skill_version, command_raw, status)

VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)

""", (tenant, atype, aid, sid, sver, cmd, status))

conn.commit()

cur.close(); conn.close()

@app.get("/health")

def health():

return {

"status": "ok",

"tenants": len(list_tenants()),

"skills": len(list_skills()),

"ts": datetime.utcnow().isoformat()

}

Testar localmente com Doppler:

WSL

# Rodar com secrets do Doppler injetados

doppler run --project palantyr-core --config prd -- \

uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8088 --reload

# Em outro terminal:

curl http://localhost:8088/health

curl -X POST http://localhost:8088/intent \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{

"raw_command": "roda gestao diaria do tenant silva_rocha",

"actor_id": "wal"

}'

✓ Validação — /health retorna 4+ skills e 9 tenants. POST /intent retorna tenant=silva_rocha, skill_id=gestao_trafego_diaria. Registro aparece em palantyr.audit_log.

## Dias 8-10 — Onboarding Silva & Rocha

| F1-06 | Preencher briefing real do Silva & Rocha | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL + Obsidian

WSL

cd $BRAIN_DIR/10_CLIENTES/silva_rocha

# Copiar do template

cp ../_TEMPLATE_/*.md .

# Editar briefing.md com dados reais:

# - razao_social: Schellworth & Rodrigues Gestão e Consultoria Tributária Ltda

# - cnpj: [do contrato]

# - whatsapp: 41 984486931

# - email: contato@srgestaotributaria.com

# - inicio_contrato: [data assinatura]

# - plano: Tráfego e Funil R$ 899/mês

# - canal_slack: #cli-silva-rocha

# - postgres_schema: silva_rocha

# Preencher metricas_alvo.md com KPIs reais

# Preencher playbook.md com skills habilitadas inicialmente

git add 10_CLIENTES/silva_rocha/

git commit -m 'feat(tenant): onboard Silva & Rocha — briefing e playbook'

git push

✓ Validação — Briefing real commitado. Obsidian mostra o tenant com dados.

| F1-07 | Criar e versionar skill 'relatorio_meta_semanal' | 60 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

cd $BRAIN_DIR/20_SKILLS_GLOBAIS/tracking

cp ../_TEMPLATE_skill.md relatorio_meta_semanal.md

# Editar com:

# - skill_id: relatorio_meta_semanal

# - versao: 1.0.0

# - status: hml

# - categoria: tracking

# - trigger natural: "manda relatorio semanal do {slug}"

# - cron: "0 9 * * SAT"

# - mcps_required: meta_marketing_api, slack

# - llm_requirement: medio

# - prompt operacional: instruções de como extrair métricas Meta,

#   comparar com semana anterior, gerar 3 insights, postar no Slack

Esqueleto do prompt operacional (corpo da skill):

trecho de relatorio_meta_semanal.md

## Prompt operacional

Você é o agente FAT Tech encarregado de gerar o relatório

semanal de tráfego para o tenant {cliente_slug}.

### Passos

1. Conectar via MCP Meta Marketing API usando credenciais

do namespace palantyr-clientes/{cliente_slug}/prd

2. Extrair métricas dos últimos 7 dias (CPA, CTR, CPM, ROAS,

gasto total, vendas, leads)

3. Comparar com os 7 dias anteriores — calcular delta % por métrica

4. Identificar as 2 melhores e 2 piores adsets

5. Gerar 3 insights acionáveis (não genéricos)

6. Postar no canal #cli-{cliente_slug} com formato:

- Resumo executivo (3 linhas)

- Tabela KPIs com deltas

- Top performers

- Pontos de atenção

- Recomendações

### Limites

- NÃO sugerir mudanças destrutivas sem confirmação humana

- NÃO citar valores absolutos de orçamento em canais públicos

- SE delta CPA > +30% em qualquer campanha ATIVA →

alertar Sir Wal via DM Slack imediatamente

### Registro

- Persistir relatório final em PDF em

drive://relatorios/{cliente_slug}/{YYYY-MM-DD}.pdf

- Inserir registro em palantyr.audit_log

✓ Validação — Skill commitada com status "hml". Registry atualizado.

| F1-08 | Execução piloto da skill em Silva & Rocha | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: CLAUDE Desktop

prompt

# Comando ao agente:

"Executa a skill relatorio_meta_semanal versão 1.0.0

para o tenant silva_rocha, modo dry-run (não posta no Slack

real ainda). Mostra o output completo aqui para validação."

Revisar a saída visualmente. Se aprovada:

prompt

"Executa a skill relatorio_meta_semanal versão 1.0.0

para o tenant silva_rocha em modo produção.

Posta no canal #cli-silva-rocha conforme spec."

✓ Validação — Relatório aparece no Slack. SELECT * FROM palantyr.audit_log WHERE tenant_slug='silva_rocha' ORDER BY id DESC LIMIT 5; mostra a execução com status=ok. Promover skill de hml → producao no registry.

## Dias 11-12 — Onboarding WiseRH

| F1-09 | Onboarding técnico WiseRH (Impulse BPO L99) | 60 min |
| --- | --- | --- |

Replicar F1-06 com dados WiseRH. Atenção especial:

- Branding dos deliverables: Impulse BPO (não FAT Tech direto)

- Foco prioritário: anomalia desktop vs mobile no Google Ads — desktop com gasto alto e zero conversões. Skill principal:diagnostico_anomalia_canal

- Slack: #cli-wiserh

- Postgres schema: wiserh

| F1-10 | Criar skill 'diagnostico_anomalia_canal' | 60 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

Frontmatter chave desta skill:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| skill_id | diagnostico_anomalia_canal |
| categoria | trafego |
| trigger.natural | "diagnostica anomalia em {slug}" |
| trigger.cron | "0 7 * * *" (diário 07h, antes do horário comercial) |
| mcps_required | google_ads_api, meta_marketing_api, slack |
| llm_requirement | complexo (raciocínio causal) |
| custo_estimado_tokens | 6000 |

Prompt operacional (lógica):

- Extrair últimos 7 dias por canal (desktop / mobile / tablet)

- Calcular: spend, conversões, CPA por canal

- Identificar canais com spend > 30% e conversões = 0

- Cross-check: existe pixel desse canal? CAPI conectado? LP é responsive?

- Gerar hipóteses ranqueadas com plano de ação

- Postar diagnóstico em #cli-wiserh com tags @canal se urgente

## Dias 13-14 — Validação final e ADR-0002

| F1-11 | Smoke test E2E dos dois tenants | 30 min |
| --- | --- | --- |

Executar os ciclos completos a seguir e validar cada um:

| Cenário | Comando | Validação esperada |
| --- | --- | --- |
| Silva & Rocha — relatório semanal | /skill relatorio_meta_semanal silva_rocha | PDF no Drive, mensagem no #cli-silva-rocha, registro no audit_log |
| WiseRH — diagnóstico anomalia | /skill diagnostico_anomalia_canal wiserh | Mensagem no #cli-wiserh com hipóteses ranqueadas |
| Isolamento — comando para tenant A com credenciais B | Tentar forçar leak | Erro de credenciais ausente — Doppler isola corretamente |
| Audit imutabilidade | UPDATE audit_log SET status='fail' WHERE id=1 | Postgres retorna ERROR: audit_log is append-only |

| F1-12 | ADR-0002 — fechamento da Fase 1 | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

Criar 40_DEVOPS/adr/0002-fase-um-multi-tenant.md documentando:

- 9 tenants estruturalmente criados (2 operacionais, 7 placeholders)

- Audit log funcional com hash chain

- Router de intent v1 operacional

- Doppler com namespaces por tenant

- 2 skills validadas em produção (relatorio_meta_semanal, diagnostico_anomalia_canal)

- Pendências para Fase 2: MCP Meta custom, LLM Hybrid Router, Flowise, expansão para os 7 tenants restantes

VALIDAÇÃO — Fase 1 concluída FAT Tech opera multi-tenant. Dois clientes piloto rodando skills via agente com audit log persistido. Próxima fase entrega autonomia: MCP Meta custom + Hybrid LLM router.

# Fase 2 — MCP Gateway e Roteamento Híbrido (21 dias)

A Fase 2 entrega a verdadeira autonomia operacional: o agente passa a controlar Meta e Evolution sem proxies humanos, e a escolha de LLM (Ollama/Claude/GPT) deixa de ser manual e passa a ser declarativa pela skill. Esta é a fase que destrava o ROI real do Palantyr v4.

### Cronograma da Fase 2

| Dia | Foco | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | MCP Meta Marketing custom | Servidor MCP em Python expondo: list_campaigns, list_adsets, list_ads, get_insights, create_campaign, update_budget, pause_ad |
| 8-12 | LLM Hybrid Router | Serviço que decide Ollama/Claude/GPT por llm_requirement da skill, com fallback automático |
| 13-15 | Cloudflare Tunnel Ollama → Oracle | Ollama local exposto via tunnel para o router consumir |
| 16-18 | Make como proxy de I/O | 5 scenarios de scraping/enriquecimento substituindo tokens LLM |
| 19-21 | Flowise deploy + ADR-0003 | Flowise no Oracle para chains complexas, ADR fechando a fase |

## Bloco MCP Meta Marketing custom

| F2-01 | Scaffold do servidor MCP em Python | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL

WSL

mkdir -p $HOME/fattech/mcp-meta-marketing

cd $HOME/fattech/mcp-meta-marketing

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

# SDK oficial Anthropic MCP

pip install "mcp[cli]" httpx facebook-business pyyaml

# Estrutura

mkdir -p src tests

touch src/__init__.py src/server.py

touch tests/test_server.py

touch pyproject.toml README.md

Esqueleto do servidor (src/server.py):

src/server.py

from mcp.server.fastmcp import FastMCP

from facebook_business.api import FacebookAdsApi

from facebook_business.adobjects.adaccount import AdAccount

import os, json

mcp = FastMCP("meta-marketing-fattech")

def get_api(tenant_slug: str):

"""Carrega credenciais do Doppler para o tenant."""

token = os.environ.get(f"META_TOKEN_{tenant_slug.upper()}")

if not token:

raise ValueError(f"Token Meta não encontrado para tenant {tenant_slug}")

return FacebookAdsApi.init(access_token=token)

@mcp.tool()

def list_campaigns(tenant_slug: str, status: str = "ACTIVE") -> str:

"""Lista campanhas do tenant filtradas por status."""

api = get_api(tenant_slug)

ad_account_id = os.environ[f"META_AD_ACCOUNT_{tenant_slug.upper()}"]

account = AdAccount(ad_account_id)

campaigns = account.get_campaigns(

fields=['id','name','status','objective','daily_budget'],

params={'effective_status': [status]}

)

return json.dumps([dict(c) for c in campaigns], indent=2)

@mcp.tool()

def get_insights(tenant_slug: str, level: str = "campaign",

date_preset: str = "last_7d") -> str:

"""Métricas (gasto, CPA, ROAS, CTR) por nível."""

api = get_api(tenant_slug)

ad_account_id = os.environ[f"META_AD_ACCOUNT_{tenant_slug.upper()}"]

account = AdAccount(ad_account_id)

insights = account.get_insights(

fields=['campaign_name','spend','impressions','clicks',

'ctr','cpc','actions','cost_per_action_type'],

params={'level': level, 'date_preset': date_preset}

)

return json.dumps([dict(i) for i in insights], indent=2)

@mcp.tool()

def pause_ad(tenant_slug: str, ad_id: str, reason: str) -> str:

"""Pausa um anúncio com auditoria do motivo."""

# IMPORTANTE: ações destrutivas exigem confirmação humana

# explícita no fluxo do agente

api = get_api(tenant_slug)

from facebook_business.adobjects.ad import Ad

ad = Ad(ad_id)

ad.api_update(params={'status': 'PAUSED'})

return json.dumps({'ad_id': ad_id, 'status': 'PAUSED', 'reason': reason})

if __name__ == "__main__":

mcp.run()

Executar localmente:

WSL

# Carregar credenciais de todos os tenants ao mesmo tempo

doppler run --project palantyr-clientes --config silva_rocha_prd -- \

doppler run --project palantyr-clientes --config wiserh_prd -- \

python src/server.py

# Em outro terminal, testar via MCP inspector:

npx @modelcontextprotocol/inspector python src/server.py

✓ Validação — MCP Inspector abre, lista 3 tools (list_campaigns, get_insights, pause_ad). Chamada manual em list_campaigns retorna JSON de campanhas reais.

| F2-02 | Conectar MCP Meta no Claude Desktop | 10 min |
| --- | --- | --- |

Host: WIN

Editar claude_desktop_config.json acrescentando:

claude_desktop_config.json

"meta-marketing": {

"command": "wsl.exe",

"args": [

"bash", "-c",

"cd ~/fattech/mcp-meta-marketing && doppler run -- python src/server.py"

]

}

✓ Validação — Reiniciar Claude Desktop, perguntar: "Use o MCP meta-marketing para listar campanhas ativas do tenant silva_rocha". Deve retornar campanhas reais.

## Bloco LLM Hybrid Router

| F2-03 | Expor Ollama local via Cloudflare Tunnel | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: WSL + BROWSER

WSL

# Instalar cloudflared no WSL

curl -L --output cloudflared.deb \

https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb

sudo dpkg -i cloudflared.deb

# Autenticar

cloudflared tunnel login

# (abre browser, login com conta Cloudflare FAT Tech)

# Criar tunnel

cloudflared tunnel create palantyr-ollama-local

# Anotar o UUID gerado

# Criar config

mkdir -p ~/.cloudflared

cat > ~/.cloudflared/config.yml <<EOF

tunnel: {UUID_AQUI}

credentials-file: /home/{seu_user}/.cloudflared/{UUID_AQUI}.json

ingress:

- hostname: ollama.pltr.fattech.com.br

service: http://localhost:11434

- service: http_status:404

EOF

# Adicionar DNS no Cloudflare (via browser ou CLI)

cloudflared tunnel route dns palantyr-ollama-local ollama.pltr.fattech.com.br

# Rodar

cloudflared tunnel run palantyr-ollama-local

✓ Validação — Do Oracle: curl https://ollama.pltr.fattech.com.br/api/tags retorna lista de modelos do PC local.

ATENÇÃO — Segurança do tunnel O endpoint Ollama fica público no domínio pltr. Adicionar autenticação Cloudflare Access (gratuito até 50 usuários) restringindo a apenas requisições com header customizado X-Palantyr-Token. Token gerenciado no Doppler.

| F2-04 | Construir o LLM Hybrid Router | 90 min |
| --- | --- | --- |

Host: ORACLE

ORACLE

# Container Python no Oracle

cd /opt/fattech

mkdir -p llm-router

cd llm-router

cat > Dockerfile <<'EOF'

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install -r requirements.txt

COPY app.py .

CMD ["uvicorn","app:app","--host","0.0.0.0","--port","8090"]

EOF

cat > requirements.txt <<'EOF'

fastapi

uvicorn[standard]

httpx

anthropic

openai

pydantic

EOF

Núcleo do roteador (app.py):

app.py do LLM Router

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel

import httpx, os

from anthropic import Anthropic

from openai import OpenAI

app = FastAPI()

OLLAMA_URL = os.environ.get("OLLAMA_URL", "https://ollama.pltr.fattech.com.br")

OLLAMA_TOKEN = os.environ.get("OLLAMA_ACCESS_TOKEN")

anthropic_client = Anthropic(api_key=os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"])

openai_client = OpenAI(api_key=os.environ["OPENAI_API_KEY"])

class CompletionRequest(BaseModel):

prompt: str

llm_requirement: str  # simples | medio | complexo | critico | fallback

max_tokens: int = 2000

system_prompt: str = ""

ROUTING = {

"simples": ("ollama", "gemma3:12b"),

"medio":   ("ollama", "qwen2.5:14b"),

"complexo":("claude", "claude-sonnet-4-6"),

"critico": ("claude", "claude-opus-4-7"),

"fallback":("openai", "gpt-4o"),

}

async def call_ollama(model, prompt, system, max_tokens):

async with httpx.AsyncClient(timeout=120) as client:

r = await client.post(

f"{OLLAMA_URL}/api/generate",

headers={"X-Palantyr-Token": OLLAMA_TOKEN},

json={"model": model, "prompt": prompt, "system": system,

"stream": False, "options": {"num_predict": max_tokens}}

)

r.raise_for_status()

return r.json()["response"]

def call_claude(model, prompt, system, max_tokens):

resp = anthropic_client.messages.create(

model=model, max_tokens=max_tokens,

system=system or "",

messages=[{"role":"user","content":prompt}]

)

return resp.content[0].text

def call_openai(model, prompt, system, max_tokens):

msgs = []

if system: msgs.append({"role":"system","content":system})

msgs.append({"role":"user","content":prompt})

r = openai_client.chat.completions.create(

model=model, messages=msgs, max_tokens=max_tokens

)

return r.choices[0].message.content

@app.post("/complete")

async def complete(req: CompletionRequest):

provider, model = ROUTING.get(req.llm_requirement, ROUTING["simples"])

# Tentativa primária

try:

if provider == "ollama":

text = await call_ollama(model, req.prompt, req.system_prompt, req.max_tokens)

elif provider == "claude":

text = call_claude(model, req.prompt, req.system_prompt, req.max_tokens)

else:

text = call_openai(model, req.prompt, req.system_prompt, req.max_tokens)

return {"provider": provider, "model": model, "text": text}

except Exception as e:

# Fallback automático para o próximo na escala

fallbacks = {"ollama":"complexo", "claude":"fallback"}

if req.llm_requirement in fallbacks and provider != "openai":

req.llm_requirement = fallbacks[provider]

return await complete(req)

raise HTTPException(503, f"Todos os providers falharam: {e}")

@app.get("/health")

async def health():

out = {}

for prov, (provider, model) in ROUTING.items():

out[prov] = {"provider": provider, "model": model}

return out

Subir e expor:

ORACLE

docker build -t llm-router:v1 .

docker run -d --name llm-router --restart unless-stopped \

-p 127.0.0.1:8090:8090 \

-e ANTHROPIC_API_KEY=$ANTHROPIC_API_KEY \

-e OPENAI_API_KEY=$OPENAI_API_KEY \

-e OLLAMA_URL=https://ollama.pltr.fattech.com.br \

-e OLLAMA_ACCESS_TOKEN=$OLLAMA_ACCESS_TOKEN \

llm-router:v1

# Adicionar host no Nginx Proxy Manager via UI:

# llm.pltr.fattech.com.br → 127.0.0.1:8090 → SSL Let's Encrypt

✓ Validação — curl https://llm.pltr.fattech.com.br/health retorna mapa de providers. Teste real: POST /complete com llm_requirement=simples retorna texto do Ollama; com llm_requirement=complexo retorna texto do Claude.

## Bloco Make como proxy de I/O

| F2-05 | Configurar 5 scenarios Make essenciais | 60 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER (make.com)

Cinco scenarios prioritários a montar no Make (free tier 1.000 ops/mês cobre):

| Scenario | Função |
| --- | --- |
| consulta-cnpj | Webhook → consulta ReceitaWS / CNPJa → retorna dados públicos |
| enriquece-empresa | Webhook → busca site, redes sociais, Linkedin público → retorna JSON |
| scraping-instagram-publico | Webhook → Phantombuster ou Apify proxy → retorna posts públicos |
| geocode-endereco | Webhook → Google Geocoding → retorna lat/lng + bairro normalizado |
| deduplica-leads | Webhook → checa Kommo + Postgres → retorna se lead já existe |

Cada scenario expõe um webhook que o agente chama. O custo (em ops Make) substitui custo (em tokens LLM) para a tarefa equivalente — ordem de magnitude mais barato.

PROTOCOLO — Padrão de chamada O agente nunca consulta CNPJ diretamente — sempre via webhook Make. Cada webhook é credenciado por token gerado no Make e armazenado no Doppler em palantyr-core/prd como MAKE_HOOK_{NOME}.

# Fase 3 — Computer Use e Automação Avançada (30 dias)

A Fase 3 entrega capacidades que diferenciam radicalmente a FAT Tech: depuração visual de funis concorrentes, mineração de criativos sem API e ações em ferramentas legadas. Computer Use roda em instância Linux dedicada com VNC, nunca na máquina pessoal do CEO.

## Provisionar máquina Computer Use

| F3-01 | Provisionar VM Linux com desktop no Oracle | 60 min |
| --- | --- | --- |

Host: BROWSER (Oracle Cloud Console)

- Compute → Instances → Create Instance

- Nome: palantyr-cu-01

- Shape: VM.Standard.A1.Flex (ARM) com 2 OCPU / 12 GB RAM (dentro do Always Free Tier expandido)

- Image: Ubuntu 22.04

- Network: mesma VCN do Palantyr v3 principal

- SSH keys: importar a sua já existente

- Após criação, conectar:

ORACLE → VM CU

ssh ubuntu@{IP_DA_NOVA_VM}

# Instalar desktop leve + VNC

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies tightvncserver firefox \

python3-pip python3-venv git curl jq

# Configurar VNC

vncpasswd

# (criar senha forte — guardar no Doppler como CU_VNC_PASSWORD)

# Iniciar VNC server

vncserver :1 -geometry 1920x1080 -depth 24

✓ Validação — Túnel SSH local para a VNC: ssh -L 5901:localhost:5901 ubuntu@{IP_CU}. No Windows, abrir TightVNC Viewer → localhost:5901 → digitar senha → ver desktop Xfce.

| F3-02 | Instalar Claude Computer Use | 30 min |
| --- | --- | --- |

Host: ORACLE → VM CU

VM CU

# Container oficial Anthropic com Computer Use

docker run \

-e ANTHROPIC_API_KEY=$ANTHROPIC_API_KEY \

-v $HOME/anthropic:/home/computeruse/.anthropic \

-p 5900:5900 \

-p 8501:8501 \

-p 6080:6080 \

-p 8080:8080 \

-it ghcr.io/anthropics/anthropic-quickstarts:computer-use-demo-latest

✓ Validação — Acessar http://{IP_CU}:8080 (com auth) — interface do Computer Use carrega. Comando teste: "Abra o Firefox e navegue até google.com". Claude controla o desktop via screenshots.

PERIGO — Isolamento e segurança Esta VM NUNCA tem acesso à rede interna FAT Tech (sem VPN, sem chaves Oracle). Acesso apenas via internet pública através de Cloudflare Access. Snapshots automáticos diários para rollback em caso de algo dar errado.

## Skills Computer Use a construir nesta fase

### CU-Skill-01 — Depuração de funil concorrente

Recebe URL → abre Firefox → navega pelo funil até o checkout → extrai pixels Meta/Google, tags GTM, eventos JS, formulários, links de checkout → retorna relatório estruturado. Substitui hora de análise manual por minutos de execução.

### CU-Skill-02 — Mineração de criativos sem API

Recebe nicho → abre Instagram/TikTok → scroll automatizado por hashtags → identifica vídeos com alto engagement → captura links → arquiva metadados no Drive. Substitui Apify para casos onde API não cobre.

### CU-Skill-03 — Operação em ferramenta legada do cliente

Recebe credencial temporária do cliente → opera painel sem API (sistemas de gestão tributária, ERPs antigos, CRMs de nicho) → extrai dados ou executa ações pontuais. Usar apenas mediante autorização contratual explícita.

# Fase 4 — Soberania completa e Compliance (60 dias)

A Fase 4 consolida a operação como sistema profissional. Backup tripartido, disaster recovery testado, LGPD operacional, cláusulas contratuais ajustadas. Ao final, a FAT Tech pode auditar-se externamente sem constrangimento.

### Blocos da Fase 4

| Bloco | Entregáveis |
| --- | --- |
| Backup tripartido | Git diário (já ativo) + snapshot Oracle Object Storage semanal + cópia mensal off-site (Backblaze ou Wasabi) |
| Disaster recovery test | Cenário 1: Oracle inacessível por 6h — operação resiliente. Cenário 2: Anthropic API offline — Ollama assume. Cenário 3: Doppler offline — fallback de cache cifrado local |
| LGPD operacional | Endpoint /lgpd/acesso, fluxo de exclusão em cascata, política de retenção automatizada |
| Rotação de credenciais | Cronjobs gerando novos tokens Meta a cada 90 dias e atualizando Doppler |
| Observabilidade | Grafana + Prometheus + Loki no Oracle, dashboards por tenant |
| Sandbox de testes para skills | Ambiente isolado (Docker compose) onde skills novas rodam antes de promover para produção |
| Contratos atualizados | Cláusula 'Uso de IA' em todos os contratos novos a partir da data X |
| DPO formal | Processo de DPO terceirizado avaliado para quando atingir 50 clientes |

## Disaster recovery — cenários obrigatórios

### DR-01 — Oracle inacessível por 6h

- Sintoma: deploys falham, agente sem audit log.

- Resposta esperada: skills com llm_requirement em [simples, medio] continuam funcionando via Ollama local; skills críticas pausam e enfileiram comandos.

- Validação: simular shutdown da VM Oracle por 1h em horário comercial, medir downtime real.

### DR-02 — Anthropic API offline

- Sintoma: skills complexas falham com 503.

- Resposta esperada: LLM Hybrid Router faz fallback para Ollama com modelo mais robusto (qwen2.5:14b) e marca a saída como degraded_mode no audit log.

- Validação: bloquear DNS da Anthropic via Cloudflare por 30 minutos e validar que operação degrada mas não para.

### DR-03 — Doppler offline

- Sintoma: aplicações não conseguem inicializar.

- Resposta esperada: cache local cifrado de últimos segredos válidos (Doppler tem essa feature nativa) permite operação degradada por até 24h.

- Validação: revogar token Doppler do servidor e verificar continuidade.

# Referências Rápidas

## Endpoints canônicos

| Serviço | Endpoint | Onde |
| --- | --- | --- |
| n8n | https://n8n.pltr.fattech.com.br | Oracle (Palantyr v3) |
| Evolution API | https://evolution.pltr.fattech.com.br | Oracle (Palantyr v3) |
| Portainer | https://portainer.pltr.fattech.com.br | Oracle (Palantyr v3) |
| Nginx Proxy Manager | https://nginx.pltr.fattech.com.br:81 | Oracle (Palantyr v3) |
| LLM Router | https://llm.pltr.fattech.com.br | Oracle (Fase 2) |
| Ollama (via tunnel) | https://ollama.pltr.fattech.com.br | WSL local (Fase 2) |
| Computer Use | Acesso restrito via Cloudflare Access | VM CU (Fase 3) |
| Postgres palantyr | 163.176.163.204:5432/palantyr | Oracle (Fase 1) |

## Comandos canônicos do operador

Cheat sheet

# Slack DM ao agente

/skill <skill_id> <tenant> [args...]

/tenant <slug> info

/tenant <slug> health

/audit <tenant> <horas>

/budget <tenant> <mes>

/rollback <skill_id> <versao_anterior>

# Terminal WSL

cd $BRAIN_DIR && git pull && git status

doppler secrets --project palantyr-clientes --config silva_rocha_prd

curl -X POST http://localhost:8088/intent -d '{...}'

# Em Claude Desktop

"Executa <skill_id> para o tenant <slug>"

"Lista skills em produção"

"Mostra audit log de <tenant> nas últimas 24h"

"Diagnostica anomalia em <tenant>"

## Glossário de hosts

| Host | IP / endereço | Acesso |
| --- | --- | --- |
| ORACLE | 163.176.163.204 | SSH com chave + Cloudflare para subdomínios |
| VM CU | (IP fixo da nova VM Fase 3) | SSH + Cloudflare Access |
| WSL | Localhost dentro do Windows | Acesso direto pelo terminal Ubuntu |
| WIN | Windows 11 + RTX 4060 | Físico |

## Próxima ação imediata após ler este manual

Validar pré-voo (PV-01 a PV-05). Se tudo OK, iniciar F0-01. Tempo estimado dos primeiros 4 passos: 35 minutos. Ao final, repo criado, estrutura canônica em produção, manual em mãos.

—  FIM DO MANUAL DE EXECUÇÃO  —

PALANTYR v4 — FAT Tech — 2026

Mago Supremo das IAs